NearPrice

UI/UX 개선 기획서 v1.0

“내가 살 거 제일 싼 데가 어디야”

문서 버전: 1.0

작성일: 2026-03-19

대상 프로젝트: near-price-app (React Native)

# 1. 개요

## 1.1 문서 목적

NearPrice 앱의 현재 UI/UX 문제점을 식별하고, 각 문제에 대한 구체적인 개선 방안과 구현 가이드를 정리한다. 이 문서를 따라가면 빠짐 없이 순차적으로 구현할 수 있도록 화면별 동작 시나리오, 변경 대상 파일, 실패 케이스 처리까지 빠짐없이 명세한다.

## 1.2 우선순위 요약

| 우선순위 | 영역 | 요약 | 영향도 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 (Critical) | A. 동네 설정 플로우 | GPS 실패 시 사용자가 막힘 → 앱 이탈 | 앱 전체 경험 붕괴 |
| P0 (Critical) | B. 홈 화면 방어 로직 | 동네 미설정 상태에서 홈으로 진입 가능 | 빈 화면 + 의미없는 데이터 |
| P1 (Major) | C. 가격 등록 FAB 진입점 | 카메라 아이콘이지만 매장선택으로 이동 | 기대-동작 불일치 |
| P2 (Minor) | D. 빈 상태 메시지 | 안내 부족으로 사용자 이탈 | 사용성 저하 |
| P2 (Minor) | E. 기타 UX 개선 | 검색 진입, 카드 정보량 등 | 편의성 개선 |

## 1.3 기술 제약 조건

- 디자인 시스템: DESIGN_SYSTEM.md 준수 (색상, 타이포, 스페이싱 등)

- SVG 아이콘만 사용 (emoji/PNG 금지)

- StyleSheet.create 사용 (인라인 스타일 금지)

- theme.ts 상수 사용 (하드코딩 금지)

- API 호출은 반드시 api/ 레이어 경유

- 서버 상태는 React Query, 클라이언트 상태는 Zustand

# 2. [P0] 동네 설정 플로우 개선

## 2.1 현상 분석

### 문제점

- GPS 실패 시 “현재 위치”라는 가짜 동네명이 설정되어 사용자가 정상 설정된 줄 오해

- GPS 감지와 주소 검색이 한 화면에 혼재되어 직관성 부족

- 역지오코딩 실패 시 사용자에게 아무 피드백 없음 (null → “현재 위치” 조용히 설정)

- GPS 버튼 재탭 시 캐시된 실패 결과를 그대로 재사용 (staleTime 10분, retry 없음)

### 현재 플로우 (문제)

화면 진입 → 자동 GPS 감지 → 좌표 획득 → Nominatim 역지오코딩 → 한국 주소 미지원으로 null 반환 → “현재 위치” 표시 → 사용자는 정상인 줄 알고 “시작하기” 클릭 → 동네 미설정 상태로 홈 진입

## 2.2 개선 방안

### 목표 플로우

화면 진입 → 자동 GPS 감지 → 좌표 획득 → NCP 역지오코딩 (retry 2회) → 성공 시 “수원시 영통구 매탄동” 표시 / 실패 시 Alert + 주소 검색 유도 + 시작하기 비활성

### 2.2.1 동작 시나리오

| 시나리오 | 사용자 행동 | UI 반응 | 시작하기 버튼 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1. GPS 성공 + 역지오코딩 성공 | 화면 진입 | 지도 + “선택된 동네: 수원시 영통구 매탄동” 표시 | 활성 |
| S2. GPS 성공 + 역지오코딩 실패 | 화면 진입 | 지도에 핀은 표시되지만 동네명 비어있음 + Alert(“동네 감지 실패”) | 비활성 (gray400) |
| S3. GPS 실패 | 화면 진입 | Alert(“위치 오류”) + 주소 검색으로 유도 | 비활성 |
| S4. GPS 버튼 재탭 | GPS 버튼 터치 | 이전 캐시 무효화 → 새로 역지오코딩 요청 | 결과에 따라 변경 |
| S5. 주소 검색으로 선택 | 검색 → 목록 탭 | 선택 주소로 지도 이동 + 동네명 설정 | 활성 |

### 2.2.2 변경 대상 파일 및 상세

① src/api/naver-local.api.ts — coord2Region

- Nominatim 폴백 제거: 한국 주소에서 Nominatim은 동 이름을 반환하지 못함

- NCP API status.code 검증 추가: code !== 0이면 즉시 throw

- area3.name / area2.name trim 처리: 빈 문자열 방어

- 에러 시 throw (React Query가 retry 및 error 상태 관리)

- 반환값: “{area2} {area3}” (예: “영통구 매탄동”) 또는 null (API 성공이지만 결과 없음)

② src/hooks/queries/useLocation.ts — useReverseGeocode

- retry: 2 추가 (retryDelay: 지수 백오프 1s → 2s → max 5s)

- invalidateAndRefetch() 함수 노출: GPS 버튼 재탭 시 캐시 무효화 후 재요청

- useQueryClient + useCallback으로 구현

③ src/screens/auth/LocationSetupScreen.tsx

- useEffect 분기 처리 개선:

  - isReversePending || isReverseFetching → 대기 (early return)

  - isReverseError → 지도 표시 + 동네명 비움 + Alert

  - reverseGeocodedName 존재 → 정상 설정

  - reverseGeocodedName 없음 → 동네명 비움 (해상/산간 지역)

- selectedRegionName: “??” → “||” 변경 (빈 문자열도 null 처리)

- handleGpsDetect에 invalidateAndRefetch() 호출 추가

- “현재 위치” 폴백 텍스트 완전 제거

④ src/api/naver-maps.api.ts

- reverseGeocode 반환 타입 보강: status에 name, message 필드 추가

### 2.2.3 실패 케이스 체크리스트

| 케이스 | 기대 결과 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| NCP API 키 미설정 (.env 비어있음) | retry 2회 후 Alert 표시 + 시작하기 비활성 | .env에서 NAVER_MAP_CLIENT_ID 제거 후 테스트 |
| NCP API status.code !== 0 | throw → React Query error → Alert | Mock API로 테스트 |
| area3.name 빈 문자열 | area2.name으로 폴백 | 해상 좌표로 테스트 |
| GPS 권한 거부 | Alert(“권한 거부”) + 주소 검색 유도 | Android 설정에서 권한 거부 후 테스트 |
| GPS 버튼 재탭 (이전 실패 후) | 캐시 무효화 → 재요청 → 성공 시 동네명 표시 | 실패 후 10초 내 재탭 |

# 3. [P0] 홈 화면 방어 로직

## 3.1 현상 분석

### 문제점

- regionName이 null일 때 “내 동네”로 표시되어 설정 여부 구분 불가

- 가격 카드의 거리 표시가 “-”로 나와 “가까운 가게” 핵심 가치 전달 실패

- 동네 미설정 상태에서도 “내 동네 실시간 가격” 섹션이 보여 혼란

## 3.2 개선 방안

### 3.2.1 헤더 동네 표시 개선

| 조건 | 헤더 표시 | 터치 동작 |
| --- | --- | --- |
| regionName 존재 | “영통구 매탄동” + ChevronDown | LocationSetup으로 이동 (동네 변경) |
| regionName이 null | “동네를 설정해주세요” + MapPin 아이콘 (프라이머리 색) | LocationSetup으로 이동 |

변경 파일: src/screens/home/HomeScreen.tsx

- 헤더의 regionButton 영역을 TouchableOpacity로 감싸고 LocationSetup으로 navigate (이미 수정됨)

- regionName ?? '내 동네' → regionName이 null일 때 “동네를 설정해주세요” 텍스트 + primary 색상 MapPin 아이콘으로 변경

### 3.2.2 가격 카드 거리 표시 개선

이미 groupPricesByProduct에 userLat/userLng 기반 거리 계산 및 formatDistance가 적용됨 (수정 완료). 추가 개선 필요 사항:

- 거리가 '-'일 때 (= 위치 미설정): “거리 미정”으로 표시하고 회색 처리

- '내 동네 실시간 가격' 섹션 타이틀: regionName이 null이면 “주변 실시간 가격”으로 변경

### 3.2.3 변경 대상 파일

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| src/screens/home/HomeScreen.tsx | regionName null 처리, 섹션 타이틀 동적 변경, 거리 '-' → '거리 미정' 표시 |
| src/components/icons/MapPinIcon.tsx | 필요 시 신규 생성 (SVG 아이콘) |

# 4. [P1] 가격 등록 FAB 진입점 개선

## 4.1 현상 분석

### 문제점

- FAB가 CameraIcon(태그 아이콘)이지만 실제 동작은 StoreSelectScreen으로 이동

- 사용자는 “카메라를 누르면 바로 촬영”이라고 기대하지만 매장 선택 화면이 뜨면서 혹란을 느낄 수 있음

- 가격 등록 탭의 PriceRegisterStackNavigator와 FAB의 동작이 중복되어 혼란 가능

## 4.2 개선 방안

### 4.2.1 FAB 동작 변경

FAB 탭 시 InputMethodScreen으로 이동하여 사용자가 “사진으로 등록” / “직접 입력”을 선택하도록 변경. 아이콘도 CameraIcon → PlusIcon(추가 아이콘)으로 변경하여 “새 가격 등록” 의미를 명확히 함.

### 4.2.2 변경 대상 파일

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| src/screens/home/HomeScreen.tsx | handleFabPress: StoreSelect → InputMethod로 navigate 변경 |
| src/screens/home/HomeScreen.tsx | CameraIcon → PlusIcon 교체 |
| src/components/icons/PlusIcon.tsx | 신규 SVG 아이콘 컴포넌트 생성 |

### 4.2.3 동작 시나리오

| 시나리오 | 현재 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| FAB 탭 | StoreSelectScreen으로 바로 이동 | InputMethodScreen으로 이동 |
| FAB 아이콘 | CameraIcon (= 촬영 기대) | PlusIcon (= 추가 의미) |
| 사진 선택 → 매장 선택 | FAB에서 매장부터 선택 | InputMethod에서 사진/직접입력 선택 → 매장 선택 |

# 5. [P2] 빈 상태 메시지 개선

## 5.1 현상 분석

현재 빈 상태(EmptyState 컴포넌트)가 “아직 등록된 가격이 없어요” 같은 단순 메시지만 보여주고, 사용자가 “그럼 어떻게 하지?”라고 느낄 때 충분한 안내를 주지 못함.

## 5.2 개선 방안

### 화면별 빈 상태 메시지 개선

| 화면 | 현재 메시지 | 개선 메시지 | 액션 버튼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈 (가격 목록) | “아직 등록된 가격이 없어요” | “아직 등록된 가격이 없어요” subtitle: “첫 번째 가격을 등록하고 동네 가격 지도를 만들어보세요!” | “가격 등록하기” → InputMethod |
| 홈 (에러) | “불러올 수 없어요” | “데이터를 불러올 수 없어요” subtitle: “네트워크 상태를 확인하고 다시 시도해 주세요.” | “다시 시도” |
| 검색 (결과 없음) | “검색 결과가 없어요” | “'{keyword}'에 대한 가격 정보가 없어요” subtitle: “다른 키워드로 검색하거나 직접 등록해 보세요!” | “직접 등록하기” |
| 찜 목록 | “찜한 상품이 없어요” | “찜한 상품이 없어요” subtitle: “관심 상품을 찜하면 가격 변동을 바로 확인할 수 있어요!” | “상품 검색하기” → Search |
| 가격비교 (결과 없음) | “등록된 가격이 없어요” | “이 상품의 가격 정보가 없어요” subtitle: “반경을 넓혀보거나 첫 가격을 등록해 보세요!” | “반경 넓히기” / “가격 등록” |

### 변경 대상 파일

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| src/screens/home/HomeScreen.tsx | 빈 상태 subtitle 및 action 버튼 추가 |
| src/screens/home/SearchScreen.tsx | 검색 결과 없음 메시지에 키워드 포함 + 직접 등록 액션 |
| src/screens/wishlist/WishlistScreen.tsx | subtitle 및 “상품 검색하기” 액션 추가 |
| src/screens/price/PriceCompareScreen.tsx | “반경 넓히기” 액션 추가 |

# 6. [P2] 기타 UX 개선

## 6.1 홈 화면 검색바 진입 개선

### 문제점

현재 검색바가 TouchableOpacity로 SearchScreen으로 이동하는 텍스트 버튼인데, 탭하면 화면 전환이 일어나고 거기서 다시 키보드가 올라오는 2단계 과정이라 약간 느릿한 느낌.

### 개선 방안

- SearchScreen 진입 시 autoFocus: true로 키보드 자동 표시 (현재 구현 확인 필요)

- shared element transition 적용은 복잡도 대비 효과가 적으므로 P2로 보류

## 6.2 마이페이지 동네 미설정 표시

### 문제점

MyPageScreen의 “내 동네 설정” 메뉴에서 rightLabel로 현재 동네명을 보여주는데, regionName이 null이면 텍스트가 비어있음.

### 개선 방안

- regionName이 null이면 rightLabel을 “설정 필요”로 표시 + danger 색상 적용

변경 파일: src/screens/mypage/MyPageScreen.tsx

## 6.3 가격비교 화면 반경 필터 UX

### 문제점

반경 필터 칩(3km, 5km, 10km, 15km)이 가로 스크롤인데, 현재 선택된 반경을 변경했을 때 목록이 자동 갱신되는지가 사용자에게 명확하지 않음.

### 개선 방안

- 반경 변경 시 목록 상단으로 자동 스크롤 + 로딩 상태 표시

- 결과가 없을 때 “반경을 넓혀보세요” 안내 + 다음 반경 버튼

변경 파일: src/screens/price/PriceCompareScreen.tsx

# 7. 구현 순서 및 체크리스트

## 7.1 구현 순서 (권장)

P0이 P1/P2의 전제 조건이므로 반드시 P0부터 완료해야 함. P0 내에서는 A → B 순서가 자연스럽다 (동네 설정이 되어야 홈 화면이 정상 동작).

| 단계 | 영역 | 예상 소요 시간 | 전제 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | A. 동네 설정 플로우 (P0) | 1~2시간 | 없음 (이미 수정 완료) |
| Phase 2 | B. 홈 화면 방어 로직 (P0) | 1시간 | Phase 1 완료 |
| Phase 3 | C. FAB 진입점 변경 (P1) | 30분 | 없음 |
| Phase 4 | D. 빈 상태 메시지 (P2) | 1시간 | 없음 |
| Phase 5 | E. 기타 UX 개선 (P2) | 1시간 | 없음 |

## 7.2 Phase별 체크리스트

Phase 1 — 동네 설정 플로우 (이미 수정 완료 — 테스트만 필요)

- .env에 NAVER_MAP_CLIENT_ID / NAVER_MAP_CLIENT_SECRET 설정 확인

- 에뮬레이터에서 GPS 감지 → 동네명 정상 표시 확인

- NCP 키 제거 후 → retry 2회 → Alert(“동네 감지 실패”) 확인

- GPS 버튼 재탭 → 캐시 무효화 후 재요청 확인

- 주소 검색으로 동네 선택 후 시작하기 정상 동작 확인

Phase 2 — 홈 화면 방어 로직

- 헤더 regionName null → “동네를 설정해주세요” 표시 확인

- 헤더 탭 → LocationSetup으로 정상 이동 확인

- 거리 “-” → “거리 미정” 표시 확인

- 섹션 타이틀 동적 변경 확인

Phase 3 — FAB 진입점 변경

- PlusIcon SVG 컴포넌트 생성 (DESIGN_SYSTEM.md 준수)

- FAB 탭 → InputMethodScreen 정상 이동 확인

- InputMethod에서 사진/직접입력 선택 → 등록 플로우 정상 완료 확인

Phase 4 — 빈 상태 메시지

- 홈 빈 상태에서 “가격 등록하기” 버튼 → InputMethod 정상 이동

- 검색 빈 상태에서 키워드 포함 + “직접 등록하기” 버튼 동작

- 찜 목록 빈 상태에서 “상품 검색하기” 버튼 → SearchScreen 정상 이동

- 가격비교 빈 상태에서 “반경 넓히기” 버튼 동작 확인

Phase 5 — 기타 UX 개선

- SearchScreen autoFocus 동작 확인

- 마이페이지 동네 미설정 시 “설정 필요” + danger 색상 표시 확인

- 반경 변경 시 목록 상단 스크롤 + 로딩 표시 확인

# 8. 전체 변경 파일 요약

| 파일 | 수정/신규 | 관련 Phase |
| --- | --- | --- |
| src/api/naver-local.api.ts | 수정 | Phase 1 |
| src/api/naver-maps.api.ts | 수정 | Phase 1 |
| src/hooks/queries/useLocation.ts | 수정 | Phase 1 |
| src/screens/auth/LocationSetupScreen.tsx | 수정 | Phase 1 |
| src/screens/home/HomeScreen.tsx | 수정 | Phase 2, 3, 4 |
| src/components/icons/PlusIcon.tsx | 신규 | Phase 3 |
| src/components/icons/MapPinIcon.tsx | 신규 (필요 시) | Phase 2 |
| src/screens/home/SearchScreen.tsx | 수정 | Phase 4, 5 |
| src/screens/wishlist/WishlistScreen.tsx | 수정 | Phase 4 |
| src/screens/price/PriceCompareScreen.tsx | 수정 | Phase 4, 5 |
| src/screens/mypage/MyPageScreen.tsx | 수정 | Phase 5 |

## 8.1 주의 사항

- Phase 1은 이미 수정 완료 상태임. .env NCP 키 설정만 확인하면 됨.

- 모든 아이콘은 SVG로 제작 (react-native-svg). PNG, emoji 금지.

- 색상은 반드시 theme/colors.ts의 상수 사용. 하드코딩 금지.

- 파일 수정 후 반드시 검증 파이프라인 실행: verify.sh → rn-reviewer → 자체 체크리스트.

- 프롬프트에 명시된 파일만 수정. 자체 판단 리팩토링 금지.